**Cliente**

**Catering Lincoln Eventos**

Empresa de Catering​ al servicio de alimentación colectiva que provee comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole.

**Fecha:** 05/05/2022

**Propuesta Sitio Web - Catering Lincoln Eventos**

Estimados,

Fue un placer hablar con ustedes sobre el nuevo proyecto de crear un sitio web de su negocio con los objetivos de atraer a más clientes y dar una cara más profesional al público.

Luego de considerar todo lo hablado con ustedes, a continuación les presento el presupuesto que he estimado en base a los servicios requeridos.

Gracias por confiar en mí para la posible realización del proyecto.

Sinceramente,

Eliseo Cutrona.

**Presupuesto:**

| **Concepto** | **Cantidad** | **Precio Unidad ($)** | **Total ($)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación sobre producto, marca y empresa | 1 | 3500 | 3500 |
| Diseño del sitio web (Sketch, Wireframe) | 1 | 10000 | 10000 |
| Desarrollo del Sitio Web (Html, Css, javascript, librerías, plugins). | 1 | 14000 | 14000 |
| SEO estándar y Seguridad | 1 | 10000 | 10000 |
| Desarrollo de presentación digital - Portfolios y brochure. | 1 | 14000 | 14000 |

**Total : $51,500.00 pesos argentinos.**

Métodos de Pago:

* Efectivo
* Transferencia bancaria
* Factura

**El pago se realizara 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.**

**El presupuesto tiene validez por 10 días desde la fecha 05/05/2022 hasta el 15/05/2022.**

Pasado los 10 días el precio será reajustado

**Detalle servicios:**

1. **Investigación Producto, Marca y Empresa:**
   1. 1 entrevista con el cliente sobre el Proyecto.
   2. Sondeo sobre la visión global del proyecto, su sector empresarial y otros datos de interés relativos a la elaboración de la propuesta.
   3. Establecer objetivos.
2. **Diseño del Sitio Web:**
   1. Diseño de frameworks para definir estructura de la web.
      1. (Planteo de prototipo inicial en sketch y wireframe.)
   2. Diseño de páginas **(5)** o landing page. En versiones Desktop y Mobile.

**Se podrá revisar y cambiar hasta 2 (dos) veces el prototipo. Si se requieren más revisiones se presupuestará aparte.**

**Tiempo estimado de 5 días laborales.**

1. **Desarrollo del Sitio Web:**
   1. Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente
      1. (HTML, CSS, Librerías,Frameworks ,Javascript y plugins).

* Imágenes, videos y textos a implementarse correrán por cuenta del cliente.

**Se podrá revisar y cambiar hasta 2 (dos) veces. Si se requieren más revisiones se presupuestará aparte.**

**Tiempo estimado 10 días laborales.**

1. **SEO estándar y seguridad**
   1. Metatags básicos.
   2. Instalación de Google Analytics para medir las visitas del sitio.
   3. Enviar Sitemap a Google.
   4. Certificado de seguridad SSL .

**Tiempo estimado de 5 días laborales.**

**El dominio, hosting y certificado SSL** no contemplado en el presupuesto, deberá comprarlo el cliente.

**El presupuesto no incluye:**

1. Mantenimientos a la página web.
2. Renovación de dominio y hosting.
3. Otros cambios posteriores una vez subido al servidor.

Eliseo Cutrona

[eliseocutrona@gmail.com](mailto:eliseocutrona@gmail.com)